|  | Mein Begleiter Verbesserungssammlung und Strukturprüfung 1.0 Konzeptprüfung – noch keine Umsetzung |
| --- | --- |

Leitprinzip: Ein Knopf – eine klar erkennbare Aufgabe.

# Management-Zusammenfassung

Die Anwendung besitzt einen tragfähigen Funktionskern. Der größte Qualitätsgewinn entsteht jetzt nicht durch neue Funktionen, sondern durch konsistente Begriffe, klare Hauptwege, progressive Offenlegung seltener Optionen und zuverlässige Geräteanpassung.

| Leitprinzip | Ein Knopf – eine Aufgabe. |
| --- | --- |
| Zielversion für UI-Bereinigung | 1.9.1 nach gemeinsamer Freigabe. |
| Testpflicht | Navigation, Dialoge und Querformat zuerst in getrennter Testversion prüfen. |
| Unverändert | Datenstrukturen, Sicherungsformate, lokale Schlüssel und fachliche Funktionen. |

## Bewertungsskala

| Priorität A | Sofort konzeptionell freigeben; hoher Nutzen, geringes Risiko. |
| --- | --- |
| Priorität B | Für 1.9.1 planen und testen. |
| Priorität C | Erst als eigener Versuch beziehungsweise spätere Version. |
| Nicht empfohlen | Erhöht Risiko, Unklarheit oder Datenverlustgefahr. |

# 1. Dopplungsprüfung

## ＋ Neue Einträge

| Fundstellen | Übersicht, Kopfbereich, Einfachmenü |
| --- | --- |
| Grund | Sinnvoller Schnellzugang |
| Bewertung | Behalten |
| Empfohlener Hauptstandort | Zentraler Launcher; andere Stellen nur verlinken |

## Bericht

| Fundstellen | Navigation, Kopfbereich, Berichtsseite |
| --- | --- |
| Grund | Schnellzugang |
| Bewertung | Behalten |
| Empfohlener Hauptstandort | Berichts- und Buchzentrum |

## Dokumente

| Fundstellen | Navigation, Neuer-Eintrag-Launcher, Einfachmenü |
| --- | --- |
| Grund | Einstieg vs. Verwaltung |
| Bewertung | Behalten |
| Empfohlener Hauptstandort | Dokumente als Hauptverwaltung |

## Termine / Fragen

| Fundstellen | Navigation, Neuer-Eintrag-Launcher, Übersicht |
| --- | --- |
| Grund | Eng verwandte Aufgaben |
| Bewertung | Bündeln |
| Empfohlener Hauptstandort | „Termine und Fragen“ als Hauptstandort |

## Medikamente

| Fundstellen | Behandlung, Neuer-Eintrag-Launcher, Einfachmenü |
| --- | --- |
| Grund | Erfassen vs. Verwalten |
| Bewertung | Bündeln |
| Empfohlener Hauptstandort | „Behandlung und Medikamente“ |

## Tagescheck

| Fundstellen | Übersicht, Kopf-Schnellzugang, Einfachmenü |
| --- | --- |
| Grund | Häufige Aufgabe |
| Bewertung | Behalten |
| Empfohlener Hauptstandort | Tagescheck als eigene Erfassung; Verlauf nur zur Auswertung |

## Sicherung

| Fundstellen | Sicherer Gerätewechsel, ältere Sicherungen, Export |
| --- | --- |
| Grund | Kompatibilität |
| Bewertung | Reduzieren |
| Empfohlener Hauptstandort | Zwei Hauptaktionen; Rest Klappbereich |

## Gerätewechsel

| Fundstellen | Sicherungsseite, Einfachmenü, Einführung |
| --- | --- |
| Grund | Geführter Sicherungsfall |
| Bewertung | Behalten |
| Empfohlener Hauptstandort | „Sicherung & Gerätewechsel“; Einführung nur verlinken |

## Datenexport

| Fundstellen | Ältere Sicherungen, CSV-Ausgabe, Berichtsausgabe |
| --- | --- |
| Grund | Unterschiedliche Zwecke |
| Bewertung | Klar trennen |
| Empfohlener Hauptstandort | CSV unter „Ältere Sicherungen und Export“; Bericht im Ausgabezentrum |

## Einstellungen

| Fundstellen | Sicherungsseite, Mehr-Menü, Ansichtswechsel |
| --- | --- |
| Grund | Historisch gewachsen |
| Bewertung | Verlagern |
| Empfohlener Hauptstandort | „Mehr und Einstellungen“ |

## Praxistest-Rückmeldung

| Fundstellen | Kopfbereich und Übersicht der Testversionen |
| --- | --- |
| Grund | Bewusster Testzugang |
| Bewertung | Nur Testversionen |
| Empfohlener Hauptstandort | Eine Rückmeldungsfunktion; mehrere reine Verknüpfungen zulässig |

## Eintrag ändern

| Fundstellen | Fachlisten, Verlauf, Detailkarten |
| --- | --- |
| Grund | Kontextabhängige Bearbeitung |
| Bewertung | Behalten |
| Empfohlener Hauptstandort | Fachlich am Datensatz; kein zweites Bearbeitungsmodell |

## Ansichtswechsel

| Fundstellen | Einfachmenü und Einführung |
| --- | --- |
| Grund | Orientierung |
| Bewertung | Behalten |
| Empfohlener Hauptstandort | „Mehr“ als dauerhafter Hauptstandort |

## Speichern / Schließen

| Fundstellen | Dialogkopf und Dialogfuß |
| --- | --- |
| Grund | Erreichbarkeit bei langen Formularen |
| Bewertung | Vereinheitlichen |
| Empfohlener Hauptstandort | Sticky Fußaktionen; Kopf nur X |

# 2. Empfohlene Hauptstruktur

Übersicht

Neue Einträge

Termine und Fragen

Behandlung und Medikamente

Dokumente

Verlauf

Berichte und Buchausgabe

Kosten

Sicherung und Gerätewechsel

Mehr und Einstellungen

## Zusammengehörige Bereiche

| Termine + Fragen | Fragen werden für Termine vorbereitet und sollten in einer gemeinsamen Arbeitsansicht erscheinen. |
| --- | --- |
| Behandlung + Medikamente | Medikation ist Teil des Behandlungsverlaufs; Anlage und Gabe müssen dennoch unterscheidbar bleiben. |
| Dokumente + Mappen | Dokumentseite ist Bestandteil einer Dokumentenmappe; Verwaltung an einem Ort. |
| Bericht + Buchausgabe | Beides sind Ausgaben derselben Datenbasis. |
| Sicherung + Gerätewechsel | Gerätewechsel ist ein geführter Anwendungsfall der vollständigen Sicherung. |
| Mehr + Einstellungen + Datenverwaltung | Seltene, administrative und sicherheitskritische Funktionen getrennt vom Alltag. |

Keine Fachfunktion wird entfernt. Auf Smartphone wird nur die Sicht reduziert; alle Daten bleiben identisch.

# 3. Bedienwege

| Aufgabe | Empfohlener Weg | Schritte | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
| Tagescheck | Übersicht → Tages-Check → speichern | 3 | Kurz; beibehalten |
| Frage | ＋ Neue Einträge → Frage → ausfüllen → speichern | 4 | Kurz; Terminzuordnung verständlicher platzieren |
| Termin | ＋ Neue Einträge → Termin → ausfüllen → speichern | 4 | Kurz; beibehalten |
| Medikament | ＋ Neue Einträge → Medikament → ausfüllen → speichern | 4 | Anlage und Gabe klar trennen |
| Medikamentengabe | ＋ Neue Einträge → Gabe → ausfüllen → speichern | 4 | Direktzugang sinnvoll |
| Dokument | ＋ Neue Einträge → Dokument → Datei wählen → speichern | 4–5 | Dokumentart alphabetisch; Mappe klar zuerst |
| Bericht | Bericht → Filter → Vorschau → Ausgabe | 4 | Hauptweg klar |
| Sicherung erstellen | Sicherung → sichere vollständige Sicherung → Kennwort → speichern | 4 | Technische Varianten ausblenden |
| Sicherung einlesen | Sicherung → einlesen → Kennwort → prüfen → bestätigen | 5 | Sicherheitsbedingt angemessen |
| Ansicht wechseln | Mehr → Einfache/Vollständige Ansicht | 2 | Kurz; einheitlich benennen |

## Typische Reibungspunkte

Doppelte Auswahl von Arzt oder Stelle vermeiden.

Automatische Zuordnung direkt bei der zugehörigen Auswahl erklären.

Lange Formulare mit fester Aktionsleiste abschließen.

Nach Speichern eine eindeutige Rückmeldung und Rückkehr anbieten.

Im Querformat Navigation nicht gleichzeitig als Seitenleiste und untere Leiste zeigen.

# 4. Verbindliche Begriffsliste

| Verbindlicher Begriff | Nicht parallel verwenden | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| ＋ Neue Einträge | ＋ Neu / Neuer Eintrag | Zentraler Launcher; Einzelformulare dürfen „Termin speichern“ usw. heißen. |
| Einfache Ansicht | Einfachmodus | Bezeichnet eine Ansicht, keine andere App. |
| Vollständige Ansicht | App-Modus | Eindeutig und geräteunabhängig. |
| Sichere vollständige Sicherung | Backup / Export | Enthält Daten und Dokumente, verschlüsselt. |
| Sichere Sicherung einlesen | Wiederherstellen / Import | Alltagssprache; Datenwirkung vor Bestätigung erklären. |
| Gerätewechsel | Synchronisation | Bewusste Dateiübertragung, kein Abgleich. |
| Ältere Sicherungen und Export | Weitere Möglichkeiten | Zweck direkt benennen. |
| Dokumentenmappe | Ordner / Dokument | Enthält eine oder mehrere Dokumentseiten. |
| Dokumentseite | Datei / Seite | Ein einzelner Bestandteil einer Mappe. |
| Frage für den nächsten Arzttermin | Arztfrage | Konkreter Zweck. |
| Arzt oder Stelle | Arzt / Stelle | Besser vorlesbar und barriereärmer. |

Technische Begriffe wie JSON, IndexedDB, Cache und Service Worker gehören nur in technische Prüfprotokolle, nicht in die normale Bedienoberfläche.

# 5. Schaltflächen- und Dialogsystem

| Petrol | Eine primäre Aktion pro Ansicht oder Dialog. |
| --- | --- |
| Heller Hintergrund | Nebenaktion, Abbrechen, Zurück oder Schließen. |
| Gold | Warnung, ältere Formate oder bewusster Übergang. |
| Rot | Endgültige Löschung; räumlich getrennt und mehrfach bestätigt. |

## Abbrechen, Schließen und X

X im Kopf schließt einen Dialog.

„Abbrechen“ im Aktionsbereich verwirft ungespeicherte Eingaben nach Bedarf.

„Schließen“ statt „Abbrechen“, wenn keine Eingaben verworfen werden.

„Zur Übersicht“ ist Seitennavigation und keine Dialogaktion.

Lange Formulare erhalten eine feste untere Aktionsleiste; Speichern nicht zusätzlich oben wiederholen.

## Meldungsstandard

Jede Meldung beantwortet drei Fragen: Was ist passiert? Wurden Daten verändert? Was ist jetzt zu tun?

| Fall | Mustertext |
| --- | --- |
| Erfolg | Eintrag gespeichert. Ihre Übersicht wurde aktualisiert. |
| Downloadfehler | Die Datei wurde nicht gespeichert. Ihre vorhandenen Daten wurden nicht verändert. Prüfen Sie den Download-Ordner. |
| Importfehler | Die Datei konnte nicht geprüft werden. Es wurden keine Daten übernommen. |
| Kennwort / Schaden | Das Kennwort ist falsch oder die Datei wurde beschädigt. Es wurden keine Daten übernommen. |

# 6. Funktionsgruppen nach Häufigkeit

| Gruppe | Funktionen | Darstellung |
| --- | --- | --- |
| Häufig | Übersicht, Tagescheck, Neue Einträge, Termine/Fragen | Direkt sichtbar; große Schaltflächen |
| Gelegentlich | Medikamente, Dokumente, Verlauf, Bericht, Kosten | Hauptnavigation oder zweiter Bereich |
| Selten | Ältere Sicherung, CSV-Export, Einführung erneut anzeigen | Geschlossene Klappbereiche |
| Technisch / administrativ | Speicherübersicht, Datenverwaltung, Diagnose | Unter „Mehr und Einstellungen“ |
| Sicherheitskritisch | Alle Daten löschen, Datenbestand ersetzen | Räumlich getrennt; mehrstufige Bestätigung |

## Seitentitel und Orientierung

Seitentitel nennt Aufgabe, nicht Technik.

Kurzer Untertitel erklärt den Zweck.

Eine Hauptaktion ist visuell eindeutig.

Speicherstatus erscheint nahe der Aktion, aber nicht als konkurrierender Knopf.

Rückkehrweg bleibt auf Smartphone, Tablet und PC sichtbar.

# 7. Geräte- und Barrierefreiheitskonzept

| Gerät | Empfohlene Darstellung | Besondere Prüfung |
| --- | --- | --- |
| Smartphone | Einfache Ansicht, einspaltige Formulare, Klappbereiche, große Ziele | Querformat ohne abgeschnittene Navigation; keine doppelte Menüleiste |
| Tablet | Maximal zwei sinnvolle Spalten, vollständige Beschriftungen | Hoch- und Querformat; Seitenleiste darf Inhalt nicht verdrängen |
| PC | Vollständige Ansicht, begrenzte Textbreite, Inhalte nebeneinander | Tastaturfokus, Mauswege, keine überbreiten Formulare |

## Barrierearme Mindestregeln

Lesbare Grundschrift und ausreichender Kontrast.

Berührungsflächen mindestens etwa 44 × 44 CSS-Pixel.

Sichtbarer Tastaturfokus.

Status nicht nur durch Farbe anzeigen.

Symbole immer mit verständlichem Text oder Alternativtext.

Logische Tab-Reihenfolge und korrekte Beschriftung von Eingabefeldern.

Zoom bis 200 % ohne Verlust wesentlicher Bedienung.

# 8. Maßnahmenliste

## M01 · Sicherungsseite überladen

| Fundstelle | Sicherung |
| --- | --- |
| Verbesserung | Zwei Hauptaktionen, Rest in Klappbereich |
| Nutzen | Weniger Fehlwahl |
| Risiko | Niedrig |
| Aufwand | Mittel |
| Priorität | A |
| Zielversion | 1.9.1 |
| Entscheidung erforderlich | Ja |

## M02 · Uneinheitliche Begriffe

| Fundstelle | Gesamte Oberfläche |
| --- | --- |
| Verbesserung | Begriffsliste verbindlich anwenden |
| Nutzen | Mehr Verständlichkeit |
| Risiko | Niedrig |
| Aufwand | Klein |
| Priorität | A |
| Zielversion | 1.9.1 |
| Entscheidung erforderlich | Nein |

## M03 · Speichern oben und unten

| Fundstelle | Lange Dialoge |
| --- | --- |
| Verbesserung | Nur X im Kopf, feste Aktionen unten |
| Nutzen | Ruhigere Dialoge |
| Risiko | Mittel |
| Aufwand | Mittel |
| Priorität | A |
| Zielversion | Test → 1.9.1 |
| Entscheidung erforderlich | Ja |

## M04 · Termine und Fragen getrennt

| Fundstelle | Navigation / Termine |
| --- | --- |
| Verbesserung | Gemeinsame Arbeitsansicht |
| Nutzen | Natürlicher Ablauf |
| Risiko | Mittel |
| Aufwand | Mittel |
| Priorität | B |
| Zielversion | Testversion |
| Entscheidung erforderlich | Ja |

## M05 · Behandlung / Medikamente verteilt

| Fundstelle | Navigation / Neuer Eintrag |
| --- | --- |
| Verbesserung | Gemeinsamen Bereich, klare Unteraufgaben |
| Nutzen | Bessere Zuordnung |
| Risiko | Mittel |
| Aufwand | Mittel |
| Priorität | B |
| Zielversion | Testversion |
| Entscheidung erforderlich | Ja |

## M06 · Dokumentarten unsortiert

| Fundstelle | Dokument hinzufügen |
| --- | --- |
| Verbesserung | Alphabetisch sortieren |
| Nutzen | Schnellere Auswahl |
| Risiko | Niedrig |
| Aufwand | Klein |
| Priorität | A |
| Zielversion | 1.9.1 |
| Entscheidung erforderlich | Nein |

## M07 · Querformat inkonsistent

| Fundstelle | Smartphone / Tablet |
| --- | --- |
| Verbesserung | Eindeutige Breakpoints und nur eine Navigation |
| Nutzen | Keine abgeschnittenen Inhalte |
| Risiko | Mittel |
| Aufwand | Mittel |
| Priorität | A |
| Zielversion | Test → 1.9.1 |
| Entscheidung erforderlich | Ja |

## M08 · Technische Fehlermeldungen

| Fundstelle | Import / PWA / Download |
| --- | --- |
| Verbesserung | Dreiteilige Klartextmeldungen |
| Nutzen | Mehr Sicherheit |
| Risiko | Niedrig |
| Aufwand | Mittel |
| Priorität | A |
| Zielversion | 1.9.1 |
| Entscheidung erforderlich | Nein |

## M09 · Löschaktionen zu nah

| Fundstelle | Datenverwaltung |
| --- | --- |
| Verbesserung | Separater geschlossener Bereich |
| Nutzen | Weniger Fehlbedienung |
| Risiko | Niedrig |
| Aufwand | Klein |
| Priorität | A |
| Zielversion | 1.9.1 |
| Entscheidung erforderlich | Nein |

## M10 · Keine Synchronisation

| Fundstelle | Geräteübergreifend |
| --- | --- |
| Verbesserung | Nur Forschungskonzept, keine Umsetzung |
| Nutzen | Langfristige Option |
| Risiko | Hoch |
| Aufwand | Groß |
| Priorität | C |
| Zielversion | Später |
| Entscheidung erforderlich | Ja |

# 9. Roadmap nach Freigabekategorie

## 1. Sofort sinnvolle Text- und Anordnungskorrekturen

Begriffe vereinheitlichen.

Dokumentarten alphabetisch sortieren.

Meldungen nach Ergebnis, Datenwirkung und nächstem Schritt formulieren.

Ältere Sicherungen und Export einklappen.

Prominente Löschaktionen entfernen beziehungsweise trennen.

## 2. Verbesserungen für Version 1.9.1

Sicherungsseite vereinfachen.

Dialogaktionen vereinheitlichen.

Seitentitel und Rückkehrwege konsolidieren.

Barrierearme Beschriftungen und Fokuszustände verbessern.

## 3. Zuerst in einer Testversion prüfen

Neue gemeinsame Ansicht „Termine und Fragen“.

Bündelung „Behandlung und Medikamente“.

Neue Breakpoints für Smartphone-/Tablet-Querformat.

Sticky Aktionsleisten in langen Formularen.

## 4. Langfristige Ideen

Optionaler sicherer Abgleich zwischen Geräten mit eigenem Sicherheitskonzept.

Konflikterkennung für parallele Datenstände.

Barrierefreiheitstest mit assistiven Technologien.

## 5. Bewusst nicht empfohlene Änderungen

Fachfunktionen auf dem Smartphone löschen.

Automatische Zusammenführung ohne eindeutige Konfliktregeln.

Unverschlüsselte Sicherungen als Hauptweg.

Prominente technische Begriffe oder Diagnosefunktionen.

Automatische Synchronisation als Nebenänderung in 1.9.1.

# 10. Freigabe- und Umsetzungsgrenze

Diese Bestandsaufnahme verändert keine Programmdateien, Funktionen, Datenstrukturen oder Sicherungsformate. Sie verwendet keine persönlichen Daten und veröffentlicht nichts auf GitHub.

## Vor einem Entwicklungsauftrag 1.9.1 gemeinsam entscheiden

Welche Mehrfachzugänge bewusst bleiben.

Ob Termine und Fragen einen gemeinsamen Hauptbereich erhalten.

Ob Behandlung und Medikamente gebündelt werden.

Welche Dialogregel verbindlich wird.

Welche Geräte-Breakpoints getestet werden.

Welche älteren Sicherungswege weiterhin sichtbar sein müssen.

## Empfohlene Reihenfolge

Maßnahmenliste prüfen und Entscheidungen markieren.

Kleine risikoarme Textkorrekturen abgrenzen.

Getrennten UI-Test für Navigation, Dialoge und Querformat erstellen.

Ergebnisse auf Smartphone, Tablet und PC abnehmen.

Erst danach Entwicklungsauftrag für Version 1.9.1 erteilen.

Professionalisierung bedeutet hier: weniger gleichzeitige Entscheidungen, klare Sprache und stabile Daten – nicht mehr Funktionen.